EXILUS

SOLICITUD DE CAMBIO

SC-001 · Cambio de arquitectura tecnológica y plataforma

| Código | SC-01 | Fecha de registro | 19 de octubre de 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Exilus | Estado de aprobación | Aprobada por el cliente |
| Estado de implementación | Parcial | Tipo de cambio | Arquitectura, plataforma y seguridad |
| Solicitante | Cliente de Exilus | Responsable de implementación | Abraham Fernandez, Gabriel Delgado |

# 1. Descripción de la solicitud

El cliente solicita modificar la arquitectura tecnológica y la plataforma de Exilus. El sistema se desarrollará como una aplicación web progresiva (PWA), con diseño multiplataforma y servicios alojados en Supabase. El cambio fue aprobado por el cliente y su implementación se encuentra parcialmente realizada, según lo informado por el responsable del proyecto.

# 2. Justificación del cambio

Los cambios se realizan debido a los nuevos requerimientos solicitados por el cliente y con el objetivo de optimizar la solución tecnológica para responder a dichas necesidades.

# 3. Cambios solicitados y tecnologías aprobadas

| Componente | Definición aprobada |
| --- | --- |
| Frontend | React, TypeScript y Vite |
| Interfaz de usuario | Tailwind CSS, shadcn/ui y Lucide React |
| Navegación | React Router |
| Plataforma | Aplicación web progresiva (PWA), con conexión a internet |
| Compatibilidad | Celular, computador y tableta |
| Backend y servicios cloud | Supabase |
| Base de datos | PostgreSQL en Supabase |
| Autenticación | Supabase Auth |
| Seguridad de datos | Row Level Security (RLS) |
| Roles | admin, ophthalmologist y reception |
| Tema visual | Modo claro, modo oscuro y modo según el sistema |

# 4. Alcance funcional y módulos de datos

La organización funcional y de datos indicada para el sistema contempla:

Pacientes

Consultas

Recetas

Usuarios

Configuración

Auditoría

Intentos de inicio de sesión

# 5. Permisos por rol informados

Los permisos ya se encuentran implementados, según lo informado por el responsable. La siguiente tabla registra el alcance comunicado para esta solicitud.

| Rol | Permisos / acceso informado |
| --- | --- |
| Administrador (admin) | Control total de usuarios, datos de pacientes, credenciales y mantenimiento general de la plataforma. |
| Recepcionista (reception) | Acceso al panel principal, panel de pacientes, panel de garantías y panel de captadores. |
| Oftalmóloga (ophthalmologist) | Acceso al panel de garantías y al panel de consultas. |

Nota: el acceso a un panel no especifica por sí solo las operaciones permitidas dentro de él. Esta solicitud registra únicamente los permisos comunicados; no añade permisos de creación, edición, eliminación o consulta que no hayan sido especificados.

# 6. Análisis de impacto

| Área | Impacto / acción |
| --- | --- |
| Requisitos (ERS) | Actualizar la descripción de la plataforma, tecnologías, PWA, compatibilidad, roles y seguridad; conservar los requisitos funcionales que sigan vigentes. |
| Casos de uso | Revisar actores, paneles y permisos para mantener coherencia con los tres roles definidos. |
| Arquitectura | Sustituir el enfoque de escritorio anterior por frontend web y servicios Supabase. |
| Base de datos | La base actual indicada es PostgreSQL en Supabase. No se considera una migración desde SQLite como tarea confirmada; cualquier ajuste se determinará según el esquema existente. |
| Interfaz | Mantener una interfaz adaptable a celulares, computadores y tabletas, con los temas visuales aprobados. |
| Autenticación y seguridad | Usar Supabase Auth y RLS de acuerdo con la configuración existente. La revisión de base de datos, políticas RLS y permisos se reporta como realizada por el responsable del proyecto. |
| Pruebas | Considerar pruebas de roles, acceso a paneles, autenticación, vistas adaptables y comportamiento de la PWA con conexión a internet. |
| Carta Gantt | El responsable informa que el desarrollo llega hasta el módulo de registro de captadores y que el avance está alineado con la Carta Gantt. No se solicita modificar las fechas en este registro. |
| Documentación | Actualizar los documentos afectados para reflejar la arquitectura aprobada y mantener trazabilidad del cambio. |

# 7. Estado de implementación

Estado declarado: parcial. El responsable informa que los módulos se están desarrollando con el nuevo stack tecnológico y que el avance llega hasta el módulo de registro de captadores, de acuerdo con la Carta Gantt. Este documento registra dicha declaración; no constituye una auditoría independiente del código.

# 8. Decisiones pendientes o no detalladas

Precisar, si fuese necesario, las operaciones permitidas por rol dentro de cada panel (crear, consultar, modificar o eliminar).

Confirmar los criterios de aceptación específicos para la PWA en los navegadores y dispositivos objetivo.

Definir los detalles de implementación y validación de auditoría e intentos de inicio de sesión, si aún no están documentados.

Registrar el nombre del responsable de implementación y las fechas reales de ejecución de los cambios, si se requieren para el control del proyecto.

Las decisiones anteriores se señalan como aspectos no detallados en la información recibida; no implican que estén necesariamente pendientes de implementación.

# 9. Decisión y seguimiento

Decisión: aprobada por el cliente. La implementación se encuentra parcial. El seguimiento se realizará mediante la actualización de la documentación afectada y la verificación del avance de desarrollo conforme a la Carta Gantt. No se registra un cambio de fechas en la planificación con la información disponible.

# 10. Registro de aprobación

| Aprobación del cliente | Confirmada por el responsable del proyecto |
| --- | --- |
| Nombre y firma del cliente | Sindy Vilches |
| Nombre y firma del responsable | Abraham Fernandez |
| Nombre y firma del responsable | Gabriel Delgado |

Control documental: Solicitud de Cambio SC-01 · Proyecto Exilus · Versión 1.0 · 19/10/2026